Projektabschluss Studienarbeit Stauerkennung

Entwicklungskosten und erbrachte Leistungen

Entwicklungskosten gab es während der Arbeit keine.
Die erbrachten Leistungen beziehen sich auf die Softwareentwicklung die während des Projekts durchgeführt wurde, sowie das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, die die Softwareentwicklung dokumentiert.

Fertigstellung- und Übergabe

Die Fertigstellung der Studienarbeit konnte früher als erwartet fertiggestellt werden. Der Termin für die Fertigstellung ist der 10.05.2019. Die Übergabe des entwickelten Systems geschah am 11.05.2019.

Ergebnis

Das Ergebnis des Projektes ist eine wissenschaftliche Arbeit und ein fertig entwickelte Applikation, welche Verkehrsinformationen für die Autobahn A5 ermittelt.

Qualität

Das Projekt wurde entsprechend qualitätsgesichert. Entstandene Protokolle wurden dem Auftraggeber vorgeführt.

Erkenntnisse

Während des Projektes konnten Methoden des Projektmanagements angewandt werden. Hierbei wurde das richtige Dokumentieren und das Planen der notwendigen Termine erlernt. Weiterhin wurde auch der Umgang mit Risiken während des Projekts kennengelernt.

Das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten konnte während des Projektes verbessert werden.

Schlussendlich konnte auch das Erstellen von bildverarbeitender Software erlernt werden.

Abnahme

Die während dem Projekt entstandene Software wurde vom Auftraggeber abgenommen.
Die wissenschaftliche Arbeit wurde bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe eingereicht. Die finale Abnahme und Benotung der Studienarbeit findet durch den betreuenden Dozenten statt.

Offene Punkte und ausstehende Arbeiten

Die Präsentation der Studienarbeit wird am 17.05.2019 im Kurs gehalten, jedoch ohne Bewertung.